УТВЕРЖДЕНО
Глава Ладожского сельского

поселения Усть-Лабинского района

____________________Т.М. Марчук
от_____________________________г.

Отчет о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 1 квартал 2026 года.
Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые
 за 1 квартал 2026 года
      В целях улучшения качества жизни населения муниципального образования Ладожское сельское поселение Усть-Лабинского района, комплексного решения проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории, повышения уровня благоустройства территории, улучшения санитарно - эпидемиологической обстановки,  создания комфортной среды обитания и повышение качества жизни граждан путем наведения санитарного порядка и благоустройства Ладожского сельского поселения, обеспечения экологической безопасности, улучшения эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования.  в 2026 году реализуется муниципальная программа «Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2026 год, утвержденная постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 ноября 2025 года № 250.
  Конкретными результатами реализации муниципальной программы являются:
-повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

-  улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта.
Раздел 2. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2026 год составил 13505,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0 тыс. рублей;

бюджет поселения –13505,0 тыс. рублей.
       Исполнение расходов по муниципальной программе за 1 квартал 2026 г. составило 33,8 тыс. рублей.
         Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 1 квартал 2026 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 1 квартал 2026 год

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя (показатель 1 «площадь обработанной территории при проведении дезинсекции комаров и клещей», га.; показатель 2 «Уход за зелеными насаждениями», %.; показатель 3 «Протяженность отремонтированной пешеходной дорожки», м.; показатель 4 «Уровень содержания кладбища», %.). 
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2026 год, утвержденную постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 ноября 2025 года № 250, изменения вносились 4 раза в связи с внесением изменений в бюджет Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12.12.2025 года № 304;
- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 29.01.2026 года № 7;
- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 19.02.2026 года № 17;
- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 23.03.2026 года № 28.

Раздел 7.
 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют повышению степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства, улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта.
Начальник отдела ЖКХ

                                                  Д.В.Крымов

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района»

за 1 квартал 2026 года
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2026 год (тыс. руб.)
	Выполнено на отчетную дату

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	1. Основные мероприятия по благоустройству территории Ладожского сельского поселения

	Профилактическое и техническое обслуживания газового оборудования
	5,0
	0
	0
	5,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Реализация мероприятий запланирована в течение года, сроком до 31.12.2026 года

	Прием и уничтожение биологических отходов, перевозка специализированным транспортом биологических отходов от места их образования к месту их уничтожения, приемка и оплата ветеринарных услуг по осмотру и оформлению ветеринарных сопроводительных документов на биологические отходы, согласно действующему прейскуранту на момент оказания ветеринарных услуг.
	200,0
	0
	0
	200,0
	0
	30,0
	0
	0
	30,0
	0
	15
	Реализация мероприятий запланирована в течение года, срок реализации до 31.12.2026 г. 

	Дезинсекция (борьба с комарами и клещами)
	280,0
	0
	0
	280,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Реализация мероприятий запланировано на 2 квартал

	Приобретение элементов благоустройства (Скамьи, урны, шары, наклейки, баннеры)
	200,0
	0
	0
	200,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Реализация мероприятий запланирована в течение года

	Благоустройство парковой зоны в ст. Ладожской кадастровый номер 23:35:1006007:1147 Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Ладожская
	8703,7
	0
	0
	8703,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Реализация программных мероприятий запланированы на 2-4 квартал

	Уличное освещение объектов благоустройства
	40,0
	0
	0
	40,0
	0
	2,2
	0
	0
	2,2
	0
	5,5
	Реализация программных мероприятий в течение года

	ИТОГО
	9428,7
	0
	0
	9428,7
	0
	32,2
	0
	0
	32,2
	0
	
	

	2.  Основные мероприятия, направленные на компенсационное озеленение территории поселения.

	Уход за зелеными насаждениями на территории Ладожского сельского поселения
	1070,3
	0
	0
	1070,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Реализация программных мероприятий запланированы на 2-4 квартал

	ИТОГО
	1070,3
	0
	0
	1070,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3. 3. Мероприятия по ремонту пешеходной дорожки. 

	Ремонт пешеходной дорожки (тротуара) расположенной по ул. Кубанской от ул. Мира до ул. Сощенко в ст-це Ладожская Усть-Лабинского района Усть-Лабинского района
	3000,0
	0
	0
	3000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Реализация программных мероприятий запланированы на 2-3 квартал

	ИТОГО
	3000,0
	0
	0
	3000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4. Мероприятия, направленные на повышение уровня и благоустройства кладбища 

	Оплата электроэнергии 
	5,0
	0
	0
	5,0
	0
	1,6
	0
	0
	1,6
	0
	32
	Реализация мероприятий осуществляются в течение года

	Оплата водоснабжения
	       1,0
	0
	0
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Реализация мероприятий осуществляются в течение года

	ИТОГО
	6,0
	0
	0
	6,0
	0
	1,6
	0
	0
	1,6
	0
	26,7
	

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	13505,0
	0
	0
	13505,0
	0
	33,8
	0
	0
	33,8
	0
	0
	


Начальник отдела ЖКХ                                                                                                                                    Д.В. Крымов





	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района»

за 1 квартал 2026 года.


	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% исполнения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	площадь обработанной территории при проведении дезинсекции комаров и клещей
	га
	96
	0
	0
	Запланировано на 2 квартал

	2
	Уход за зелеными насаждениями
	%
	0
	0
	0
	Запланировано на 2,4 квартал

	3
	Протяженность отремонтированной пешеходной дорожки
	м
	460,0
	0
	0
	Запланировано на 2-3 квартал

	4
	Уровень содержания кладбища
	%
	100
	0
	0
	Достижение показателей запланировано по итогам года


Начальник отдела ЖКХ                                                                                                                        Д.В. Крымов
