АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 28.02.2024								                  № 18-р

станица Ладожская

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2023 год

В соответствии с Уставом Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 01 ноября 2022 года № 266 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района», считаю целесообразным:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2023 год, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Общему отделу администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района (Гридасова) обнародовать настоящее распоряжение в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района Т.М. Марчук.

4. Настоящее распоряжение вступает со дня его официального обнародования.

Глава Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района							Т.М. Марчук

Приложение

к распоряжению администрации

Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района

от 28.02.2024 № 18-р

Отчет о реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2023 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые за

2023 год

В целях снижение количества дорожно-транспортных происшествий, ДТП с погибшими и ранеными, ДТП с детьми, пешеходами, в 2023 году реализована муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2023 год, утвержденная постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от  11 ноября 2022 года № 276.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы являются:

- ликвидация потенциально опасных для участников дорожного движения участков улично-дорожной сети;

- повышение безопасности дорожного движения, ликвидация потенциально опасных для участников дорожного движения участков улично-дорожной сети;

-    повышение качества, обустройство, содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети.

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 10451,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 10451,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе за 2023 год составило 10024,8тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой предусмотрено 5 показателей (показатель 1 «Площадь нанесения горизонтальной дорожной разметки, пешеходных переходов», кв.м.; показатель 2 «Количество приобретаемых дорожных знаков, установка, замена дорожных знаков», шт.; показатель 3 «Количество спиленных, обрезанных ветвей деревьев, расположенных вдоль автомобильной дороги в ст. Ладожской», шт.; показатель 4 «Протяженность автомобильных дорог исправление профиля которых проводится механизированным способом без добавления нового материала из ПГС», км.; показатель 5 «Протяженность автомобильных дорог с ямочным ремонтом», км.), из них: по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2023 год, утвержденную постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 11 ноября 2022 года № 276  изменения вносились 10 раз, в связи с внесением изменений в бюджет Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 27.02.2023 года №21;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12.05.2023 года № 58;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 13.07.2023 года № 107;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 15.08.2023 года № 145;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 13.09.2023 года № 175;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 27.09.2023 года № 183;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 17.10.2023 года № 195;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 07.11.2023 года № 218;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 01.12.2023 года № 266;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 11.12.2023 года № 271.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели программы за 2023 год, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют созданию условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе.

Начальник отдела ЖКХ                                                                      Д.В. Крымов

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района» за 2023 год

| Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Плановый объем финансирования на 2023 год (тыс. руб.) | Выполнено на отчетную дату (тыс. руб.) | % исполнения, всего | Результат выполнения / причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |
| Уличное освещение вдоль автомобильных дорог | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 871,5 | 0 | 0 | 871,5 | 0 | 87,2 | Мероприятия выполнены, оплата производилась по факту поставленной электроэнергии |
| Обслуживание и ремонт уличного освещения вдоль автомобильных дорог | 429,0 | 0 | 0 | 429,0 | 0 | 377,9 | 0 | 0 | 377,9 | 0 | 75,5 | Мероприятия выполнены, оплата производилась по факту оказанных услуг |
| Нанесение горизонтальной дорожной разметки, пешеходных переходов | 1312,0 | 0 | 0 | 1312,0 | 0 | 1311,8 | 0 | 0 | 1311,8 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены полностью |
| Приобретение дорожных знаков, информационных табличек для пешеходов Установка, замена дорожных знаков | 196,4 | 0 | 0 | 196,4 | 0 | 196,2 | 0 | 0 | 196,2 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены полностью |
| Спил, обрезка ветвей деревьев, расположенных вдоль автомобильных дорог в ст. Ладожской | 990,0 | 0 | 0 | 990,0 | 0 | 990,0 | 0 | 0 | 990,0 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены полностью |
| Ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием. | 978,0 | 0 | 0 | 978,0 | 0 | 976,9 | 0 | 0 | 976,9 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены полностью |
| Обустройство (нарезка) кюветов вдоль автомобильных дорог по ул. Почтовая, ул. Красная, пер. Школьный, пер. Семафорный,ул. Западная | 190,5 | 0 | 0 | 190,5 | 0 | 190,5 | 0 | 0 | 190,5 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены полностью |
| Устройство тротуара по ул. Комсомольской от Свято-Успенского храма до ул. Театральной в ст. Ладожской Усть-Лабинского района | 232,0 | 0 | 0 | 232,0 | 0 | 231,0 | 0 | 0 | 231,0 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены полностью |
| Планировка площадей механизированным способом с добавлением нового материала из ГПС в ст. Ладожской, исправление профиля автомобильной дороги с добавлением материала из ГПС по ул. Коншиных в ст. Ладожской, планировка площадей механизированным способом с добавлением нового материала из ГПС по ул. Коншиных от ул. Красной до МТФ -4 в ст. Ладожской | 2102,3 | 0 | 0 | 2102,3 | 0 | 2102,3 | 0 | 0 | 2102,3 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены полностью |
| Обустройство пешеходной дорожки (тротуара) по четной стороне пер. Амбарного от ул. Коншиных до автопарковки в ст. Ладожской Усть-Лабинского района | 549 | 0 | 0 | 549,0 | 0 | 548,5 | 0 | 0 | 548,5 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены, экономия возникла по результатам заключенного контракта |
| Обустройство стоянки транспортных средств по ул.Красная, №200 "Детский сад-ясли №27"в ст. Ладожской | 320,0 | 0 | 0 | 320,0 | 0 | 319,8 | 0 | 0 | 319,8 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены полностью |
| Изготовление секции пешеходного ограждения на перекрестке улиц Ленина и Сощенко ст. Ладожской Усть-Лабинского района, замена пешеходных ограждений по ул. Мира, ул. Школьной ст. Ладожской Усть-Лабинского района | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 38,2 | 0 | 0 | 38,2 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены полностью |
| Исправление профиля автомобильной дороги по ул. Мира напротив дома № 57 (устройство основания материалом из ГПС) | 439,0 | 0 | 0 | 439,0 | 0 | 367,3 | 0 | 0 | 367,3 | 0 | 83,7 | Мероприятия выполнены, экономия возникла по результатам заключенного контракта |
| Устройство асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Мира напротив дома № 57 | 528,0 | 0 | 0 | 528,0 | 0 | 527,5 | 0 | 0 | 527,5 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены полностью. |
| Устранение просадки на автомобильной дороге с асфальтобетонным покрытием по ул. Голощапова напротив дома №32 в ст. Ладожской Усть-Лабинского района | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 285,5 | 0 | 0 | 285,5 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены полностью |
| Корректировка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт ул. Красная от ул. Выгонной до ул. Хлеборобной в ст. Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края» ПК 0+00-ПК 11+68,82 | 450,0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 | 450,0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены полностью |
| Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Красная от ул. Выгонной до ул. Хлеборобной в ст. Ладожской Усть-Лабинского района Краснодарского края». Корректировка» | 160,2 | 0 | 0 | 160,2 | 0 | 156,2 | 0 | 0 | 156,2 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены полностью |
| Обустройство парковки по ул.Красной, 98"В" в ст.Ладожской Усть-Лабинского района | 84,0 | 0 | 0 | 84,0 | 0 | 83,8 | 0 | 0 | 83,8 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены полностью |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 10451,9 | 0 | 0 | 10451,9 | 0 | 10024,8 | 0 | 0 | 10024,8 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены, экономия возникла по результатам заключенного контракта |

Начальник отдела ЖКХ                                                                                                                                            Д.В. Крымов

| Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2023 год |
| --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | % исполнения | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
|  |  |  | Отчетный год |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Площадь нанесения горизонтальной дорожной разметки, пешеходных переходов | кв.м. | 1634,22 | 1634,22 | 100 | исполнено |
| 2 | Количество приобретаемых дорожных знаков. Установка, замена дорожных знаков | шт. | 40 | 40 | 100 | исполнено |
| 3 | Количество спиленных, обрезанных ветвей деревьев, расположенных вдоль автомобильной дороги в ст. Ладожской | шт | 70 | 88 | 127,5 | исполнено |
| 4 | Протяженность автомобильных дорог исправление профиля которых проводится механизированным способом без добавления нового материала из ПГС | км | 45 | 45 | 100 | исполнено |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог с ямочным ремонтом | км | 2 | 2 | 100 | исполнено |

### Начальник отдела ЖКХ                                                                                                                                         Д.В. Крымов