УТВЕРЖДЕНО
Глава Ладожского сельского

поселения Усть-Лабинского района

____________________Т.М. Марчук
от_____________________________г.

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» 
за 1 полугодие 2026 год

Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 1 полугодие 2026 год
  В целях совершенствования организации движения транспорта и пешеходов, повышения уровня безопасности транспортных средств, решения проблемы сохранения и улучшения качества существующей сети автомобильных дорог, создание благоприятных условий в рамках уличного освещения для жителей Ладожского сельского поселения в 2026 году реализуется муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2026 год, утвержденная постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от  12 ноября 2025 года № 252.
    Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
             - ликвидация потенциально опасных для участников дорожного движения участков улично-дорожной сети.

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2026 год составил 12381,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 12381,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

          Исполнение расходов по муниципальной программе за 1 полугодие 2026 года составило 3577,3 тыс. рублей.
         Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2026 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 1 полугодие 2026 год
Муниципальной программой предусмотрено 2 показателя (показатель 1 «Площадь нанесения горизонтальной дорожной разметки, пешеходных переходов», кв.м.; показатель 2 «Протяженность автомобильных дорог с ямочным ремонтом», км.).
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2026 год, утвержденную постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 ноября 2025 года № 252 за 1 полугодие  изменения вносились 3 раза, в связи с внесением изменений в бюджет Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12.12.2025 года № 305;
- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 29.01.2026 года № 8.
- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 23.04.2026 года № 50.

Раздел 7.
 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют созданию условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе.
Главный специалист отдела ЖКХ                                            Л.В. Карпович
Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения
 Усть-Лабинского района» за 1 полугодие 2026 год
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2026 год (тыс. руб.)
	Выполнено на отчетную дату

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Уличное освещение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения Ладожского сельского поселения
	1200,0
	0
	0
	1200,0
	0
	453,9
	0
	0
	453,9
	0
	37,8
	Реализация мероприятий в течение года

	Ремонт и обслуживание уличного освещения вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения Ладожского сельского поселения
	750,0
	0
	0
	750,0
	0
	315,5
	0
	0
	      315,5
	0
	42,0
	Реализация мероприятий частично, окончательная реализация запланирована на 4 квартал

	Нанесение горизонтальной дорожной разметки, пешеходных переходов
	1600,0
	0
	0
	1600
	0
	894,2
	0
	0
	894,2
	0
	55,9
	Реализация мероприятий запланировано на 4 квартал

	Приобретение дорожных знаков.

Установка, замена дорожных знаков. Окрашивание стоек дорожных знаков по улицам в ст. Ладожской
	250,0
	0
	0
	250,0
	0
	38,7
	0
	0
	38,7
	0
	15,5
	Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал

	Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в ст. Ладожской
	300,0
	0
	0
	300,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Реализация мероприятий запланировано на 4 квартал

	Установка остановочного пункта по ул. Коншиных в ст. Ладожской.
	102,2
	0
	0
	102,2
	0
	102,2
	0
	0
	102,2
	0
	100
	Мероприятия выполнены полностью

	Спил, обрезка ветвей деревьев, расположенных вдоль автомобильных дорог в ст. Ладожской


	400,0
	0
	0
	400,0
	0
	193,9
	0
	0
	193,9
	0
	48,5
	Реализация мероприятий запланировано на 3-4 квартал

	Установка ограждений вдоль пешеходных переходов
	300,0
	0
	0
	300,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Реализация мероприятий запланировано на 3 квартал

	Исправление профиля автомобильных дорог механизированным способом без добавления нового материала из ПГС
	1776,60
	0
	0
	1776,60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Реализация мероприятий запланировано на 3-4 квартал

	Исправление профиля автомобильных дорог механизированным способом с добавлением нового материала из ПГС
	2413,0
	0
	0
	2413,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Реализация мероприятий запланировано на 2-4 квартал

	Ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием.
	1800,0
	0
	0
	1800,0
	0
	1010,7
	0
	0
	1010,7
	0
	56,2
	Реализация мероприятий запланировано на 3 квартал

	Обустройство, нарезка кюветов вдоль автомобильных дорог 
	300,0
	0
	0
	300,0
	0
	0
	0
	0
	0
	    0
	0
	Реализация мероприятий запланировано на 4 квартал

	Зимнее содержание автомобильных дорог в ст. Ладожской
	1189,2
	0
	0
	1189,2
	0
	568,2
	0
	0
	568,2
	0
	47,8
	Окончательная реализация мероприятий запланировано на 4 квартал

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	12381,0
	0
	0
	12381,0
	0
	3577,3
	0
	0
	0
	3577,3
	28,9
	


Главный специалист отдела ЖКХ                                                                                                               Л.В. Карпович
	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения

 Усть-Лабинского района» за 1 полугодие 2026 год



	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% исполнения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	Площадь нанесения горизонтальной дорожной разметки, пешеходных переходов
	кв.м.
	1634,22
	2132
	130
	Достижение показателей выполнены полностью

	2
	Протяженность автомобильных дорог с ямочным ремонтом 
	км
	1
	0,6
	60
	Достижение показателей запланировано на 4 квартал


  Главный специалист отдела ЖКХ                                                                                                           Л.В. Карпович
