УТВЕРЖДЕНО
Глава Ладожского сельского

поселения Усть-Лабинского района

____________________Т.М. Марчук
от_____________________________г.

Отчет о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 1 полугодие 2026 года.
Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые
 за 1 полугодие 2026 года
      В целях улучшения качества жизни населения муниципального образования Ладожское сельское поселение Усть-Лабинского района, комплексного решения проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории, повышения уровня благоустройства территории, улучшения санитарно - эпидемиологической обстановки,  создания комфортной среды обитания и повышение качества жизни граждан путем наведения санитарного порядка и благоустройства Ладожского сельского поселения, обеспечения экологической безопасности, улучшения эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования.  в 2026 году реализуется муниципальная программа «Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2026 год, утвержденная постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 ноября 2025 года № 250.
  Конкретными результатами реализации муниципальной программы являются:
-повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

-  улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта.
Раздел 2. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлены.

Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2026 год составил 12262,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0 тыс. рублей;

бюджет поселения –12262,1 тыс. рублей.
       Исполнение расходов по муниципальной программе за 1 полугодие 2026 г. составило 290,4тыс. рублей.
         Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2026 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 1 полугодие 2026 год

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя (показатель 1 «площадь обработанной территории при проведении дезинсекции комаров и клещей», га.; показатель 2 «Уход за зелеными насаждениями», %.; показатель 3 «Протяженность отремонтированной пешеходной дорожки», м.; показатель 4 «Уровень содержания кладбища», %.). 
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2026 год, утвержденную постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12 ноября 2025 года № 250, изменения вносились 7 раз в связи с внесением изменений в бюджет Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 12.12.2025 года № 304;
- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 29.01.2026 года № 7;
- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 19.02.2026 года № 17;
- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 23.03.2026 года № 28;
- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 17.04.2026 года № 45;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 22.05.2026 года № 89;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 17.06.2026 года № 111.

Раздел 7.
 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют повышению степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства, улучшение санитарного и экологического состояния населенного пункта.
Главный специалист отдела ЖКХ                                             Л.В. Карпович                            

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района»

за 1 полугодие 2026 года
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2026 год (тыс. руб.)
	Выполнено на отчетную дату

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	1. Основные мероприятия по благоустройству территории Ладожского сельского поселения

	Профилактическое и техническое обслуживания газового оборудования
	5,0
	0
	0
	5,0
	0
	1,9
	0
	0
	1,9
	0
	38
	Реализация мероприятий запланирована в течение года, сроком до 31.12.2026 года

	Прием и уничтожение биологических отходов, перевозка специализированным транспортом биологических отходов от места их образования к месту их уничтожения, приемка и оплата ветеринарных услуг по осмотру и оформлению ветеринарных сопроводительных документов на биологические отходы, согласно действующему прейскуранту на момент оказания ветеринарных услуг.
	200,0
	0
	0
	200,0
	0
	75,0
	0
	0
	75,0
	0
	37,5
	Реализация мероприятий запланирована в течение года, срок реализации до 31.12.2026 г. 

	Дезинсекция (борьба с комарами и клещами)
	280,0
	0
	0
	280,0
	0
	153,6
	0
	0
	153,6
	0
	54,9
	Реализация мероприятий запланировано на 3 квартал

	Приобретение элементов благоустройства (Скамьи, урны, шары, наклейки, баннеры)
	200,0
	0
	0
	200,0
	0
	14,3
	0
	0
	14,3
	0
	7,2
	Реализация мероприятий запланирована в течение года

	Благоустройство парковой зоны в ст. Ладожской кадастровый номер 23:35:1006007:1147 Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Ладожская
	5629,7
	0
	0
	5629,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Реализация программных мероприятий запланированы на 4 квартал

	Установка качелей с подключением к электросети на детской игровой площадке в сквере по ул. Коммунаров в ст. Ладожской.
	162,7
	0
	0
	162,7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Реализация программных мероприятий запланированы на 3 квартал

	Уличное освещение объектов благоустройства
	40,0
	0
	0
	40,0
	0
	3,7
	0
	0
	3,7
	0
	9,3
	Реализация программных мероприятий в течение года

	ИТОГО
	6517,4
	0
	0
	6517,4
	0
	248,5
	0
	0
	248,5
	0
	3,8
	

	2.  Основные мероприятия, направленные на компенсационное озеленение территории поселения.

	Уход за зелеными насаждениями на территории Ладожского сельского поселения
	1070,3
	0
	0
	1070,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Реализация программных мероприятий запланированы на 4 квартал

	ИТОГО
	1070,3
	0
	0
	1070,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3. 3. Мероприятия по ремонту пешеходной дорожки. 

	Ремонт пешеходной дорожки (тротуара) расположенной по ул. Кубанской от ул. Мира до ул. Сощенко в ст-це Ладожская Усть-Лабинского района Усть-Лабинского района
	3000,0
	0
	0
	3000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Реализация программных мероприятий запланированы на 3-4 квартал

	ИТОГО
	3000,0
	0
	0
	3000,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4. Мероприятия, направленные на повышение уровня и благоустройства кладбища 

	Оплата электроэнергии 
	5,0
	0
	0
	5,0
	0
	1,9
	0
	0
	1,9
	0
	38
	Реализация мероприятий осуществляются в течение года

	Оплата водоснабжения
	       1,0
	0
	0
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Реализация мероприятий осуществляются в течение года

	Приобретение уличных туалетов для размещения на общественном кладбище.


	40,0
	0
	0
	40,0
	0
	40,0
	0
	0
	40,0
	0
	100
	Мероприятия выполнены полностью

	Устройство контейнерных площадок на территории кладбища в ст. Ладожской
	528,4
	0
	0
	528,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Реализация программных мероприятий запланированы на 3-4 квартал

	ИТОГО
	574,4
	0
	0
	574,4
	0
	41,9
	0
	0
	41,9
	0
	7,3
	

	5. Мероприятия, направленные на повышение общего уровня благоустройства.

	Мероприятия по благоустройству в рамках поощрения победителей районного конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Усть-Лабинский муниципальный район Краснодарского края», приобретение и монтаж детского игрового комплекса
	1100,0
	0
	0
	1100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Реализация программных мероприятий запланированы на 3-4 квартал

	ИТОГО:
	1100,0
	0
	0
	1100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	12262,1
	0
	0
	12262,1
	0
	290,4
	0
	0
	290,4
	0
	2,4
	


Главный специалист отдела ЖКХ                                                                                                    Л.В. Карпович
	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Благоустройство территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района»

за 1 полугодие 2026 года.


	№
п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы
	% исполнения
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Отчетный год
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	
	

	1
	площадь обработанной территории при проведении дезинсекции комаров и клещей
	га
	96
	48
	50
	Запланировано на 3 квартал

	2
	Уход за зелеными насаждениями
	%
	0
	0
	0
	Запланировано на 4 квартал

	3
	Протяженность отремонтированной пешеходной дорожки
	м
	460,0
	0
	0
	Запланировано на 3 квартал

	4
	Уровень содержания кладбища
	%
	100
	0
	0
	Достижение показателей запланировано по итогам года


Главный специалист отдела ЖКХ                                                                                                              Л.В. Карпович
