УТВЕРЖДЕНО
Глава Ладожского сельского

поселения Усть-Лабинского района

____________________Т.М. Марчук
от_____________________________г.

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 1 полугодие  2026 года
Раздел 1. 

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 1 полугодие 

2026 года
В целях обеспечения благоприятных условий для жизнедеятельности граждан Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, в 2026 году реализовывается муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2026 год, утвержденная постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 17 июня 2026 года № 110.
Конкретными результатами реализации муниципальной программы являются:
-
повышение степени удовлетворенности населения уровнем проживания;

-
бесперебойная подача энергоресурсов необходимых для жизнедеятельности.

Раздел 2. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы не выявлены.
Раздел 4. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2026 год составил 20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет –0,0 тыс. рублей;

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 20,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 17,7 тыс. рублей.
        Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Раздел 5. 

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года
Муниципальной программой предусмотрено 2 показателя (показатель 1 «Приобретение и установка крышек колодцев», шт., показатель 2 «Приобретение и установка люка полимерно-композитного тяжелого на колодец») 
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2026 год, утвержденную постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 17 июня 2026 года № 110, изменения не вносились.
Раздел 7.
 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют созданию оптимальных условий для повышения уровня и качества жизни населения ст. Ладожской, обеспечения более комфортных условий проживания населения.
Главный специалист отдела ЖКХ                                                 Л.В. Карпович                           

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения
 Усть-Лабинского района» за 1 полугодие 2026 года
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Плановый объем финансирования

на 2026 год (тыс. руб.)
	Выполнено на отчетную дату

(тыс. руб.)
	% исполнения, всего
	Результат выполнения / причины невыполнения

	
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	Всего, в том числе
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный бюджет 
	прочие источники
	
	

	Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»

	Приобретение и установка люка полимерно-композитного тяжелого на колодец  в ст. Ладожской
	5,0
	0
	0
	5,0
	0
	3,7
	0
	0
	3,7
	
	74
	Мероприятия выполнены полностью, экономия по результатам заключенного контракта

	Приобретение и установка крышек на колодцы в ст. Ладожской
	15,0
	0
	0
	15,0
	0
	14,0
	0
	0
	14,0
	
	93,3
	Мероприятия выполнены полностью

	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
	20,0
	0
	0
	20,0
	0
	17,7
	0
	0
	17,7
	
	88,5
	


   Главный специалист отдела ЖКХ                                                                                                                                       Л.В. Карпович
	Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения

 Усть-Лабинского района» за 1 полугодие 2026 года.
№
п/п

Показатель (индикатор)

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы

% исполнения

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

Отчетный год

План

Факт

1

Приобретение и установка крышек колодцев
шт
2
2
100
Мероприятия выполнены полностью
2
Приобретение и установка люка полимерно-композитного тяжелого на колодец

шт

1

1




Главный специалист отдела ЖКХ                                                                                                        Л.В. Карпович
