АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 20.02.2023									№ 6/2-р

станица Ладожская

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2022 год

В соответствии с Уставом Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 01 ноября 2022 года №266 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района», считаю целесообразным:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2022 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Общему отделу администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района (Гридасова) обнародовать настоящее распоряжение в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района Т.М. Марчук.

4. Настоящее распоряжение вступает со дня его официального обнародования.

Глава Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района							Т.М. Марчук

Приложение

к распоряжению администрации

Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района

от 20.02.2023 г. № 6/2-р

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2022 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для   жизнеобеспечения и повышения качества социального обслуживания населения Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района, в 2022 году была реализована муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2022 год, утвержденная постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 10 ноября 2021 года № 230.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы являются:

- увеличение процента газификации улиц в ст. Ладожской.

- разработка и принятие нормативных правовых актов;

- проведение субботников по уборке несанкционированных свалок;

- информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел 2.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы выявлены:  мероприятия по техническому присоединению двух газопроводов  к основной сети газоснабжения,  прокладываемых по ул.Коншиных от ул.Песчаной до ул.Широкой, по ул.Широкой от ул.Коншиных до ул.Народной и по ул.Народной от ул.Победы до ул.Песчаной в ст.Ладожской Усть-Лабинского района и по ул. Красноармейской, ул. Колхозной, в ст. Ладожской Усть-Лабинского района реализовать не представилось возможным в связи с тем, что исполнительная документация подготовлена исполнителем не в полном объеме. Исполнитель корректирует и вносит изменения, подписывает и согласовывает в АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз»». В связи с этим, данные мероприятие планируется выполнить в 2023 году.

Раздел 4.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 5920,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 3540,9 тыс. рублей;

краевой бюджет – 147,7 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1771,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 460,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Совета Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 13.12.2022 года №4 протокол №64 «О внесении изменений в решение Совета Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 14 декабря 2021 года № 1 Протокол № 42 «Бюджет Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2022 год» составил 5920,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5920,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 3540,9 тыс. рублей;

краевой бюджет – 147,7 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1771,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 460,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5718,5 тыс. рублей.

Бюджетные назначения не исполнены в полном объеме в связи с включением в программу мероприятий по техническому присоединению двух газопроводов  к основной сети газоснабжения,  прокладываемых по ул.Коншиных от ул.Песчаной до ул.Широкой, по ул.Широкой от ул.Коншиных до ул.Народной и по ул.Народной от ул.Победы до ул.Песчаной в ст.Ладожской Усть-Лабинского района и  по ул. Красноармейской, ул. Колхозной, в ст. Ладожской Усть-Лабинского района реализовать которые не представилось возможным в связи с тем, что исполнительная документация подготовлена исполнителем не в полном объеме. Исполнитель корректирует и вносит изменения, подписывает и согласовывает в АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз»». В связи с этим, данные мероприятие планируется выполнить в 2023 году.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой предусмотрено 3 показателя (показатель 1 «Актуализация схемы газоснабжения (высокое давление)», шт.; показатель 2 «Протяженность построенного объекта «Распределительный газопровод низкого давления, прокладываемый по ул.Коншиных от ул.Песчаной до ул.Широкой, по ул.Широкой от ул.Коншиных до ул.Народной и по ул.Народной от ул.Победы до ул.Песчаной в ст.Ладожской Усть-Лабинского района».», м.; показатель 3 «Протяженность построенного  объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Красноармейской, ул. Колхозной, в ст. Ладожской Усть-Лабинского района», м.), из них: по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

В муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 2022 год, утвержденную постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 10 ноября 2021 года № 230, изменения вносились 5 раз, в связи с внесением изменений в бюджет Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района в части распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 28.01.2022 года № 13;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 09.02.2022 года № 27;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 25.03.2022 года № 53;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 22.04.2022 года № 86;

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 01.09.2022 года № 214.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. Мероприятия способствуют созданию оптимальных условий для повышения уровня и качества жизни населения ст. Ладожской, обеспечения более комфортных условий проживания населения.

Начальник отдела ЖКХ				                   Д.В. Крымов

Приложение №1 к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района» за 2022 год

| Наименования муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Плановый объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено на отчетную дату (тыс. руб.) | % исполнения, всего | Результат выполнения / причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники | Всего, в том числе | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |
| Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» |
| Актуализация схемы газоснабжения (высокое давление) | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 |  | 100 | Мероприятия выполнены |
| Оплата по договору электроснабжения | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0,104 | 0 | 0 | 0,104 |  | 14 | Мероприятия выполнены, сумма уменьшилась в связи со сложившейся экономией по результатам заключенного контракта |
| Технический надзор, техническое присоединение: РГНД по ул. Красноармейской, ул. Колхозной, в ст. Ладожской Усть-Лабинского района | 136,5 | 0 | 0 | 136,5 | 0 | 59,6 | 0 | 0 | 59,6 |  | 43,7 | Мероприятия выполнены не в полном объеме, не выполнены работы по тех присоединению (исполнителем не выполнена исполнительная документация необходимая для заключения договора по тех присоединению) |
| Технический надзор, техническое присоединение: РГНД по ул. Коншиных от ул. Песчаной до ул. Широкой, по ул. Широкой от ул. Коншиных до ул. Народной и по ул. Народной от ул. Победы до ул. Песчаной в ст. Ладожской Усть-Лабинского района | 264,0 | 0 | 0 | 264,0 | 0 | 140,4 | 0 | 0 | 140,4 |  | 53,1 | Мероприятия выполнены не в полном объеме, не выполнены работы по тех присоединению (исполнителем не выполнена исполнительная документация необходимая для заключения договора по тех присоединению) |
| Судебные экспертизы по техническому состоянию газопроводов | 348,0 | 0 | 0 | 348,0 | 0 | 348,0 | 0 | 0 | 348,0 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены |
| Пересечение (методом продавливания или горизонтального бурения) земляного полотна автомобильной дороги «ст-ца Ладожская – ст-ца Алексее-Тенгинская» на участке км 1+144 по ул. Красноармейская через ул. Хлеборобная подземным газопроводом закрытым способом при строительстве объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Красноармейской, ул. Колхозной в ст. Ладожской Усть-Лабинского района». | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | 599,9 | 0 | 0 | 599,9 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены полностью, сумма уменьшилась со сложившейся экономией по результатам заключенного контракта |
| Экспертные работы по определению технического состояния на соответствие объекта строительства: «Реконструкция водопроводных сооружений в ст. Ладожской» | 68,0 | 0 | 0 | 68,0 | 0 | 68,0 | 0 | 0 | 68,0 | 0 | 100 | Мероприятия выполнены |
| ИТОГО | 1617,5 | 0 | 0 | 1617,5 | 0 | 1416,0 | 0 | 0 | 1416,0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексного развития Ладожского сельского поселения» |
| Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления, прокладываемый по ул.Коншиных от ул.Песчаной до ул.Широкой, по ул.Широкой от ул.Коншиных до ул.Народной и по ул.Народной от ул.Победы до ул.Песчаной в ст.Ладожской Усть-Лабинского района». | 2945,2 | 2426,3 | 101,2 | 105,4 | Внебюджет 312,3 | 2945,1 | 2426,2 | 101,2 | 105,4 | Внебюджет 312,3 | 100 | Мероприятие выполнено |
| Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Красноармейской, ул. Колхозной, в ст. Ладожской Усть-Лабинского района» | 1357,4 | 1114,6 | 46,5 | 48,4 | Внебюджет 147,9 | 1357,4 | 1114,6 | 46,5 | 48,4 | Внебюджет 147,9 | 100 | Мероприятие выполнено |
| ИТОГО | 4302,6 | 3540,9 | 147,7 | 153,8 | 460,2 | 4302,5 | 3540,8 | 147,7 | 153,8 | 460,2 |  |  |
| ВСЕГО на реализацию программы | 5920,1 | 3540,9 | 147,7 | 1771,3 | 460,2 | 5718,5 | 3540,8 | 147,7 | 1569,7 | 460,2 | 96,6 | Мероприятия выполнены не в полном объеме, не выполнены работы по тех присоединению (исполнителем не выполнена исполнительная документация необходимая для заключения договора по тех присоединению |

Начальник отдела ЖКХ                                                                                                                                              Д.В. Крымов

Приложение №2 к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2022 год № п/п Показатель (индикатор) Единица измерения Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы % исполнения Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) Отчетный год План Факт 1 Протяженность построенного объекта «Распределительный газопровод низкого давления, прокладываемый по ул.Коншиных от ул.Песчаной до ул.Широкой, по ул.Широкой от ул.Коншиных до ул.Народной и по ул.Народной от ул.Победы до ул.Песчаной в ст.Ладожской Усть-Лабинского района». м 1312 1312 100 исполнено 2 Протяженность построенного объекта «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Красноармейской, ул. Колхозной, в ст. Ладожской Усть-Лабинского района» м 550 550 100 исполнено 3 Актуализация схемы газоснабжения (высокое давление) шт. 1 1 100 исполнено

Начальник  отдела   ЖКХ                               ___________________                                                            Д.В. Крымов

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Проекта распоряжения администрации Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района от «___»   _________   2023 г. № ______    «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ладожского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2022 год

Проект внесён и составлен:

Главный специалист

отдела ЖКХ администрации

Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района				                                Л.В. Карпович

Проект согласован:

Начальник отдела ЖКХ администрации

Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района				                                  Д. В. Крымов

3

ЗАЯВКА К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

Наименование вопроса: об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Ладожского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» за 2022 год

Проект внесён: общим отделом Ладожского сельского поселения

Постановление разослать:

Администрация Ладожского с\поселения         	    	                       - 2 экз.

Финансовый отдел

Ладожского сельского поселения                         	                       - 1 экз.

Главный специалист

общего отдела администрации

Ладожского сельского поселения

Усть-Лабинского района				                            В. В. Гридасова